|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : | | | |
| 건 명 | 프로젝트 관리 및 일정 회의 | 관리번호 | A02 |
| 일 시 | 2021. 09. 15 | | |
| 장 소 | 비대면(Zoom) | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 생명주기 모델 선정  - 일정 관련 의견 수용  - 개발팀 조직도 생성  - 협업도구, 사용 툴 선정 | | |
| 의 결 사 항 | - 생명주기 모델 선정  짧은 분석/설계 및 개발 기간을 고려하여 체계적인 문서화가 가능하고  프로젝트 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있는 **폭포수 모델(Waterfall)**을  사용하기로 결정.  - 일정 관련 의견 수용  현 시점으로부터 개발완료 및 배포까지 남은 기간이 대략 80일 정도, 단기  프로젝트임을 고려하여 빠르고 정확한 문제 해결에 대한 분석과 설계가  필요하다고 판단. 따라서 9월 30일 전까지는 분석 및 설계를 완료를 목표로  설정한다. 적어도 10월 첫째주까지 완료되야지 원만한 개발이 될것으로 예상하고 팀원들의 의견 수용하였음. 결과 : 이의없음  - 개발팀 조직도 구성    - 협업 도구, 사용 툴 선정  비대면 회의 시 ‘디스코드(Discord)’ 사용 결정  소스 코드 및 문서 관리는 깃허브(GitHub) 사용 결정 | | |
| 추 가 이 슈 | - 분석/설계 과정 설정 필요  - 분석/설계 업무 분업 및 회의 필요 | | |

2021. 9. 15

작성자 : 이정훈