|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회 의 록  팀 명 : 널포유(Nur for you) | | | |
| 건 명 | 프로젝트 Actor 재정의 및 업무 분담 회의 | 관리번호 | A03 |
| 일 시 | 2020. 09. 25 | | |
| 장 소 | 비대면(Discord) | | |
| 참 여 인 원 | 권익현, 김미래, 김현지, 이정훈, 이준용 | | |
| 회 의 내 용 | - 프로젝트 Actor 재정의  - 팀명 선정  - 업무 분담 | | |
| 의 결 사 항 | - 문제정의(Problem)  • 간호직 종사자의 경직된 사내 문화  - 문제분석(Why)  • 인수인계 표준지침의 부재, 환자정보•인수업무 기억의 어려움  • 지나친 지배구조 중심의 계급 사회 형성 및 업무 불편성과 비효율성 증가  • Preceptor와 Preceptee 사이의 관계 미형성 및 관계 악화  - 문제 해결 방안 정의(What)  • 인수인계 문제  • 환자관리 문제  • 업무배정 문제  • 업무적응 문제  • 정보공유 문제  - 문제해결설계(How)  • 지정된 양식, 규격을 통한 담당 환자의 정보, 업무사항 교환  ⌞ Notion과 같은 협업도구 벤치마킹  • 체크리스트를 통한 신규 간호직 종사자의 손쉬운 업무파악  • 커뮤니티를 통한 신규 간호직 종사자의 궁금증 해결  ⌞ 널스 노트, 에브리타임 벤치마킹  • 근무 노트, 일정표를 이용한 업무 파악  사용자  • 병동 간호사  • 병동 간호조무사  • 실습생 (일부 권한)  - 프로젝트 예상 계획   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 업무 주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 주재선정 및 일정계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 자료수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 프론트 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 기능 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 최종 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 산출물 정리 및 릴리즈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   # Notify  01. 개발 및 테스트 일정은 S/W 생명주기 모델에 따라 변동 예정.  - 팀명 선정  간호사의 영문인 “Nurse”와 “너를 위해”인 “for you”를 합친  **널포유(Nur for you)**로 선정  - 업무 분담     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 문서 | 담당부서 | 시간 | | 산출물 정의서 | ALL | 21.09.27 | | 요구사항 정의서 | | 유즈케이스 명세서 | | 요구사항 추적표 | | 형상관리 계획서 | CM | 21.09.28  ~  21.10.01 | | 개발표준 정의서 | | 품질관리 계획서 | QA | | 위험관리 계획서 | | 클래스 설계서 | ALL | 21.10.01  ~  21.10.03 | | 아키텍쳐 설계서 | | UI/인터페이스 설계서 | Front – End | | 데이터베이스 설계서 | Back – End | | 단위 테스트 시나리오 | QA | | 통합 테스트 시나리오 | | | |
| 추 가 이 슈 | - 정기 회의 요일 선정 | | |

2021. 9. 25

작성자 : 이정훈